- 竞争性比选文件

比选项目名称：智能汽车监控管理与感知适配开发项目

比   选   人：招商智行（重庆）科技有限公司

二〇二四年十一月

- 目  录

第一篇  比选邀请书	4

一、竞争性比选内容	4

二、资金来源	4

三、比选申请人资格条件	4

四、比选有关说明	4

五、其它有关规定	5

第二篇  比选项目需求	5

一、比选项目基本情况	5

第三篇  采购商务需求	12

一、开发时间、验收方案	12

二、报价要求	12

三、履约保证金、结算方式及付款方式	12

四、知识产权	13

五、其他	13

第四篇 比选程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止	13

一、比选程序及方法	13

二、评审标准	16

三、无效响应	16

四、采购终止	17

第五篇  比选申请人须知	19

一、比选费用	19

二、竞争性比选文件	19

三、比选要求	19

四、中选人的确认和变更	20

五、成交通知	21

六、关于质疑和投诉	21

七、签订合同	22

第六篇  采购合同	24

第七篇  竞选文件编制要求	41

一、经济部分	42

二、技术部分	44

三、商务部分	46

四、资格条件及其他	48

五、其他应提供的资..........................................42

第一篇  比选邀请书

招商智行（重庆）科技有限公司，对智能汽车监控管理与感知适配开发项目进行竞争性比选。欢迎有资格的比选申请人前来参与比选。

### 竞争性比选内容

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 最高限价 (人民币） | 中选人数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能网联云控管理平台 | 1 | 套 | 185万 | 1 |  |
| 1.1 | 综合管理系统开发及适配 | 1 | 套 |  |  |  |
| 1.2 | 终端运维管理系统开发及适配 | 1 | 套 |  |  |  |
| 1.3 | V2X信息服务系统开发及适配 | 1 | 套 |  |  |  |
| 1.4 | 数据开放服务系统开发及适配 | 1 | 套 |  |  |  |
| 1.5 | 数字孪生系统开发及适配 | 2 | 套 |  |  |  |
| 2 | 融合感知算法（园区定制开发） | 1 | 套 |  |  |  |

### 二、资金来源

自有资金。

### 三、比选申请人资格条件

（一）基本资格条件

1.具有独立承担民事责任的能力。

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

4.有缴纳税收和社会保障金的良好记录。

5.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（二）特定资格条件：无。

### 四、比选有关说明

（一）凡有意参加比选的比选申请人，请在招商智行（重庆）科技有限公司官网网上下载本项目竞争性比选文件以及补遗等比选前公布的所有项目资料，无论比选申请人下载与否，均视为已知晓所有比选实质性要求内容。

（二）竞争性比选公告期限：自采购公告发布之日起七个自然日。

（三）报名

报名方式：比选申请人将《比选报名登记表》（加盖比选申请人公章）扫描后发送至zxpengruiqi@cmhk.com （邮箱）。

（四）递交竞选文件地点：重庆市高新区金凤镇新金大道 9 号 1 幢 收件人：彭瑞琦 17784287557

（五）竞选文件递交开始时间：2024年11月29日北京时间09:30。

（六）竞选文件递交截止时间：2024年12月06日北京时间10:00。

（七）比选开始时间：2024年12月06日北京时间14:00。

### 五、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同比选申请人，不得参加同一合同项（分包）下的采购活动，否则均为无效响应。

（二）为比选项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的比选申请人，不得再参加该比选项目的其他采购活动。

（三）本项目的补遗文件（如果有）一律在招商智行（重庆）科技有限公司官网上发布，请各比选申请人注意下载；无论比选申请人下载与否，均视同比选申请人已知晓本项目补遗文件（如果有）的内容。

（四）超过竞选文件截止时间递交的竞选文件，恕不接收。

（五）比选费用：无论比选结果如何，比选申请人参与本项目比选的所有费用均应由比选申请人自行承担。

（六）本项目不接受联合体参与比选。

（七）本项目不允许分包。

（八）比选申请人列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的比选申请人，将拒绝其参与本项目的采购活动。

## 比选项目需求

### 一、比选项目基本情况

- 1.1 智能网联云控管理平台

智能网联云控管理平台主要包括综合管理系统、终端运维管理系统、V2X信息服务系统、数据开放服务系统、数字孪生系统5个系统，实现对V2X测试过程监控、终端设备运行管理、V2X信息数据监控与服务，以及对外呈现与展示。

    - 系统架构

本系统框架基于实验室场景需求进行设计，面向“应用+测试”需求，依托应用标准、测试标准体系构建“基础层-网络层-平台层-应用层”架构，为实验室智能网联场景提供应用与测试服务。

结合车路云一体化建设目标，充分考虑固定式路侧系统、移动式路侧系统以及规模化测试系统，并配套云平台和运维管理系统，实现全方位多场景车路协同应用。如图1所示

- 系统架构图

    - 系统网络拓扑图

智能网联云控管理平台基于测试场景需求进行设计，面向“应用+测试”需求，依托应用标准、测试标准体系构建“车-路-云”一体化架构，为智能网联场景提供应用与测试服务。

- 网络拓扑图

    - 综合管理系统

本系统主要针对V2X车辆运行管理进行实时状态监控、异常告警、信息发布及相关配置，包括全局监控、视频监控、告警监控、历史轨迹、信息发布、业务设置、监控系统7个模块。

1、全局监控

- （1）车辆实时监控：基于地图对接入平台的车辆进行实时监控，并对指定车辆进行详细信息监控。

- 1)车辆列表：支持列表展示车辆（带OBU）状态信息，可筛查车辆状态信息，显示单车（带OBU）状态，包括车辆编号、定位、速度、航向角等信息展示。

- 2)地图监控：支持基于GIS地图对车辆定位进行图形化展示，包括车辆实时位置、编号、车辆类型信息。

- 3)单车追踪：支持地图选中指定车辆，列表突出显示该车辆速度和最高车速。

- （2）路侧实时监控：基于地图对接入平台的路侧设备进行实时监控，并对指定路侧设备进行详细信息监控。

- 1)路侧列表：支持列表展示路侧设备状态信息，可筛查路侧设备状态信息，包括设备编号、类型、状态等信息展示。

- 2)地图监控：支持基于GIS地图对路侧设备进行图形化展示，包括设备位置、类型、编号信息。

- （3）实时告警：包括车辆数据丢失预警、车辆越界告警、C-V2X预警。

- 1)车辆数据丢失预警：对超过指定时间未收到车辆定位等数据则发出数据丢失预警，基于列表、地图，显示丢失预警信息；

- 2)车辆越界告警：基于列表、地图，判断车辆是否超过允许运行电子围栏范围，如果车辆越界则发出告警，基于列表、地图进行展示。

支持地图中选中车辆修改其允许电子围栏范围。

- 3)C-V2X预警：接收C-V2X预警信息，并对路口等路侧区域发生事件进行预警，基于列表、地图进行展示。

- （4）地图要求：

- 1)地图操作：支持地图缩放、恢复初始位置和比例；

- 2)电子围栏：在地图中打开、关闭显示电子围栏；

- 3)地图切换：支持二维地图/卫星图/三维地图切换。

2、视频监控

对车辆、路侧视频进行实时监控，可进行单路视频、多路视频同时监控。

- 车辆视频监控：基于列表显示所有车辆，支持通过矩阵方式进行多路实时视频监控。

- 路侧视频监控：基于列表显示所有路侧视频设备，支持通过矩阵方式进行多路实时视频监控。

3、告警监控

对车辆、路侧告警进行记录，通过列表进行统一展示，支持检索指定时间、设备、类型告警，并可查看具体告警详细信息。

- 告警列表：记录车辆、路侧告警事件，按照事件上报时间进行记录，包括时间、设备编号、设备类型、告警类型等。

- 告警检索：支持基于时间、设备编号、设备类型、告警类型查看历史告警数据。

- 告警详情：支持查看每一次告警具体信息，包括时间、设备编号、设备类型、告警类型、告警位置（如有）、告警附件（如有）等。

4、历史轨迹

对车辆运行过程进行轨迹复现，包括指定单个车辆的轨迹回放、同一时间多个轨迹的回放。

- 指定时间内指定车辆轨迹回放，轨迹复现可播放、暂停、加速；

- 指定时间内多个车辆轨迹回放，轨迹复现可播放、暂停、加速。

5、信息发布

基于列表或地图发布施工、事故信息，支撑V2X信息服务系统通过RSU向车辆发布该信息。

- 施工信息发布：选取发布位置，调用业务系统接口发布、取消发布信息；

- 事故信息发布：选取发布位置，调用业务系统接口发布、取消发布信息；在地图中添加、删除信息点。

6、业务设置

- 设备管理

对车辆（OBU）、路侧设备（MEC、RSU、雷达、摄像头、信号灯）进行统一管理，包括列表、地图两种模式。

- 在列表中添加车辆（OBU）数据，并设置类型、名称、编号等基础信息；

- 在列表中添加路侧设备数据，并设置类型、名称、编号、IP等基础信息；

- 在地图中添加、删除路侧设备图标，并设置类型、名称、编号、IP等基础信息。

- 区域设置

通过列表对测试区域进行管理，包括测试区名称、描述、电子围栏信息，其中电子围栏基于地图进行管理。

- 基于列表对测试区进行管理，包括测试区、业务区；

- 基于地图对区域进行地理位置管理；

  - 自定义电子围栏区域；

  - 可增加、删除电子围栏；

  - 可修改指定电子围栏。

- 参数设置

对系统监控所需参数进行设置，包括：

- 对数据超时预警时间设置；

- 电子围栏越界预警时间设置；

- 预警类型及图标设置。

7、监控系统

- 资源监控：CPU情况、内存使用情况、磁盘使用情况、网络带宽监控。

- 服务组件监控：数据库、中间件、消息中间件、业务应用等服务组件运行情况监控。

- 服务性能监控：响应时间、吞吐量监控。

    - 终端运维管理系统

本系统主要实现对V2X设备进行运维管理，包括终端资源管理、运维服务管理、测试业务管理、监控系统4个模块。

1.1.4.1 终端资源管理

提供OBU、RSU多种终端数据基础信息、使用状态、运行状态等终端工作状态查询和监控功能。

1.1.4.2 运维服务管理

提供满足日常运维工作需求功能，包括终端地图拓扑展示、设备分组管理、设备状态告警提示等。

1.1.4.3 测试业务管理

对V2X车辆进行测试管理，记录测试时间、测试任务，并统计测试业务信息。

- 创建车辆测试业务

- 支持设备编号、测试编号检索并绑定终端设备

- 支持测试业务统计。

1.1.4.4 监控系统

- 资源监控：CPU情况、内存使用情况、磁盘使用情况、网络带宽监控。

- 服务组件监控：数据库、中间件、消息中间件、业务应用等服务组件运行情况监控。

- 服务性能监控：响应时间、吞吐量监控。

    - V2X信息服务系统

本系统主要实现对V2X交互数据采集记录、交通事件下发管理，包括信息资源管理服务、车路协同业务应用服务、系统监控3个模块。

1.1.5.1 信息资源管理服务

- 对路侧、车载设备数据进行记录、管理，支持检索指定路侧、车辆数据，并查看数据详细内容；

- 支持通过RSU定向发布低频、全局化交通信息（如地图、交通事件）。

1.1.5.2 车路协同业务应用服务

- 基于地图显示信号灯实时状态，切换信号灯相位；

- 基于地图下发标志标牌事件，支持闯红灯预警、交叉路口预警、道路限速、近信号区域预警等车路协同应用场景。

1.1.5.3 监控系统

- 资源监控：CPU情况、内存使用情况、磁盘使用情况、网络带宽监控。

- 服务组件监控：数据库、中间件、消息中间件、业务应用等服务组件运行情况监控。

- 服务性能监控：响应时间、吞吐量监控。

    - 数据开放服务系统

本系统主要实现对外提供本系统开放openAPI接口服务，包括接口列表管理、调用记录管理、接口鉴权管理等功能。

（1）接口列表管理；

（2）调用记录管理；

- 接口鉴权管理。

- 监控系统

1）资源监控：CPU情况、内存使用情况、磁盘使用情况、网络带宽监控。

2）服务组件监控：数据库、中间件、消息中间件、业务应用等服务组件运行情况监控。

3）服务性能监控：响应时间、吞吐量监控。

    - 数字孪生系统

本系统主要实现对学院园区内部署的V2X系统运行进行实时监控、可视化呈现，具体包括三维地图交互展示、三维感知交互展示、实时信号灯展示功能。

1.1.7.1 三维地图交互展示

通过建立学院园区三维模型，可视化展示网联信号灯、激光雷达、视觉感知单元、RSU等路侧设备部署情况，实时监控测试车辆运行情况，快速切换不同三维场景视角。

1.1.7.2 三维感知交互展示

通过边缘计算系统在前端实时感知现场交通目标信息，基于三维数字建模技术，可视化展示实时道路状态。

1.1.7.3 实时信号灯展示

通过边缘计算单元获取路口实时配时信息，大屏系统中选择路侧智能信号灯，显示路口信号灯各方向实时信号配时信息。

1.1.7.4 监控系统

- 资源监控：CPU情况、内存使用情况、磁盘使用情况、网络带宽监控。

- 服务组件监控：数据库、中间件、消息中间件、业务应用等服务组件运行情况监控。

- 服务性能监控：响应时间、吞吐量监控。

- “※”标注的技术要求为符合性审查中的实质性要求，若不满足按无效竞选处理。

## 第三篇  采购商务需求

### 一、结算方式及付款方式

（一）付款方式

分期支付，详细请见第六篇采购合同。

### 二、供货时间、验收方案

※（一）供货时间

供货时间：合同签订后10个工作日。

（二）验收方案

在项目规定期限内完成设备到货、设备安装、设备联调，保证设备功能运行正常后可申请项项目验收。项目验收需满足以下条件：

（1）项目按照合同要求全部建成，并满足使用要求。

（2）建设内容全部初验合格。

（3）各种技术文档和验收资料完备，符合合同的内容。

### 三、报价要求

1，供应商应按采购文件提供的格式在响应函和报价表中进行报价表。响应函中报价应为包含国家规定的增值税在内的含税价格，同时应列明不含税价格和增值税税额。

2，采购人设有最高限价的，供应商的报价不得超过最高限价。除须知前附表另有规定外，采购人不接受可选择的报价。即供应商的报价必须为确定的，不得是可调整的价格或者附带条件的价格，否则其竞选资格将被否决。

### 四、知识产权

比选人在中华人民共和国境内使用中选人提供的项目内容及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中选人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

（注：若涉及软件开发等服务类项目知识产权的，知识产权归比选人所有）。

### 五、其他

（一）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

## 第四篇 比选程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止

### 一、比选程序及方法

（一）比选按竞争性比选文件规定的时间和地点进行。

（二）评标委员会对各比选申请人的资格条件、竞选文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。各比选申请人只有在完全符合要求的前提下，才能参与正式比选。

1、资格性检查。依据竞争性比选文件的规定，对竞选文件中的资格证明等进行审查，以确定比选申请人是否具备比选资格。资格性检查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 | 检查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 1.比选申请人法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 2.比选申请人法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 比选申请人提供“基本资格条件承诺函”（详见第七篇）。 |
|  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  | （4）有缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  | （5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（注①） |  |
| 2 | 特定资格条件 | 按竞争性比选文件要求提供（如果有） |

2.符合性检查。依据竞争性比选文件的规定，从竞选文件的有效性、完整性和对竞争性比选文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性比选文件的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 竞选文件签署 | 竞选文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合竞争性比选文件规定的格式，签字或盖章齐全。 |
|  |  | 响应方案 | 每个分包只能有一个响应方案。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能在采购预算范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 竞选文件份数 | 竞选文件正、副本，数量符合竞争性比选文件要求。 |
|  |  | 竞选文件内容 | 竞选文件内容齐全、无遗漏。 |
| 3 | 竞争性比选文件的响应程度审查 | 竞选文件内容 | 对竞争性比选文件第二篇、第三篇规定的“※”标注的比选内容作出响应，并完全满足。 |
|  |  | 比选有效期 | 满足比选文件规定。 |

（三）澄清有关问题。评标委员会在对竞选文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求比选申请人对竞选文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。比选申请人的澄清、说明或者更正不得超出竞选文件的范围或者改变竞选文件的实质性内容。

（四）评标委员会要求比选申请人澄清、说明或者更正竞选文件应当以书面形式作出。比选申请人的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

（五）在比选过程中比选的任何一方不得向他人透露与比选有关的技术资料、价格或其他信息。

（六）比选申请人在比选时作出的所有书面承诺须由法定代表人或其授权代表签字。

（七）评标委员会采用综合评分法对合格的比选申请人的竞选文件进行综合评分。综合评分法，是指竞选文件满足竞争性比选文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的比选申请人为成交候选人的评审方法。比选申请人总得分为价格、技术、商务等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。

（八）评标委员会各成员独立对每个实质性竞选文件进行评价、打分，然后汇总每个比选申请人每项评分因素的得分，并根据综合评分情况按照评审得分由高到低顺序推荐3名中标候选比选人，并编写评审报告。若比选申请人的评审得分相同的，按照比选报价得分由高到低的顺序排列推荐。评审得分且报价得分相同的，按照技术部分得分顺序排列推荐，以上都相同的按照商务部分得分顺序排列推荐。

### 二、评审标准

| 序号 | 评分因素及权重 |  | 分值 |  | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 比选报价 |  | 30分 |  | 满足资格性、符合性要求且报价最低的比选申请人的价格为基准价，其价格分为满分。其他比选申请人的价格分统一按照下列公式计算：竞采报价得分=（竞采基准价/竞采报价）×价格权值×100（按四舍五入法保留小数点后两位） |
| 2 | 技术部分 | 公司实力及信誉 | 70分 | 2 | 必须具有良好的信誉，能独立完成设备安装、调试和维护工作；针对此项目派出的工程师或技术人员层次、数量足以保障项目高水平、高效率(0—2分)。公司有过定制开发项目的实例得满分。 |
|  |  | 资质材料 |  | 4 | 竞选方实力雄厚注册资金200万以上，成立时间2年以上。（全部满足4分部分满足或全部不满足0分） |
|  |  | 公司业绩 |  | 4 | 公司具有此项目产品相关业绩，能提供3个以上合同证明文件得4分，2个（含）得2分，1个的（含）得1分，没有不得分。 |
|  |  | 标书质量 |  | 5 | 根据竞争性比选文件条款和要求认真组织编写比选文件及相关工作。比选文件编制水平高，方案内容清新，表述完整，比选文件质量好；咨询答疑真实、正确、简明。(0—5分) |
|  |  | 方案完整性 |  | 5 | 对本次竞选的项目能全盘统筹考虑，能够提供完整的方案，思路完整清晰,对项目特点有良好的认识 ,项目建设排期合理,方案完整能够满足要求得5分,方案不完整不能够满足要求得0-3分。 |
|  |  | 项目实施方案 |  | 15 | 项目实施、管理及配套措施合理，管理标准与规范，提供完整、可行的施工、运行维护的应急预案(0—15分)。 |
|  |  | 工程进度 |  | 5 | 安装、调试、试运行和验收计划科学合理，切实可行，保证按照院方要求时间内完成的得5分，否则不得分。 |
|  |  | 售后服务 |  | 20 | 对产品质量、系统维护、响应时间等售后服务要有明确的承诺（即4小时以内到达现场，24小时内排除故障），满足竞选文件内容的各项要求，所承诺的项目质量保证、服务措施等具体可行，且配套完善；有很好的技术服务支撑体系，或在其他方面提供更加优质优惠的技术服务内容;且承诺一年以上技术服务的。(0—10分)。 满足用户应急需要，至少验收后免费提供1年现场售后服务。(0—10分)。满足以上条件并保证项目研发参与者一年内不进行变更及有相同项目案例者可得满分。 |
|  |  | 应用与培训 |  | 10 | 能根据项目特点，合理安排技术培训，提供分层次的、周密、完善现实可行的培训方案和培训计划。(0—10分) |

### 三、无效响应

比选申请人发生以下条款情况之一者，视为无效响应，其竞选文件将被拒绝：

（一）比选申请人不符合规定的基本资格条件或特定资格条件；

（二）比选申请人的法定代表人或其授权代表未参加比选；

（三）比选申请人所提交的竞选文件不按第七篇“竞选文件编制要求”规定签字、盖章；

（四）比选申请人的报价超过最高限价的；

（五）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一分包采购中同时参与比选；

（六）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同比选申请人，参加同一合同项下的采购活动的；

（七）为比选项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的比选申请人，再参加该比选项目的其他采购活动；

（八）比选申请人的服务期、质量保证期及比选有效期不满足竞争性比选文件要求的；

（九）比选申请人竞选文件内容有比选人无法接受的条件。

### 四、采购终止

出现下列情形之一的，比选人或者比选代理机构应当终止竞争性比选采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性比选比选人式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合要求的比选申请人或者报价未超过采购预算的比选申请人不足3家的。

## 第五篇  比选申请人须知

### 一、比选费用

参与比选的比选申请人应承担其编制竞选文件与递交竞选文件所涉及的一切费用，不论比选结果如何，比选人在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

### 二、竞争性比选文件

（一）竞争性比选文件由比选公告、比选项目服务需求、采购商务需求、比选程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止、比选申请人须知、采购合同、竞选文件编制要求七部分组成。

（二）比选人（或比选代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性比选文件不可分割的部分。

（三）竞争性比选文件的解释

比选申请人如对竞争性比选文件有疑问，必须以书面形式在提交竞选文件截止时间3个工作日前向比选人要求澄清，比选人可视具体情况做出处理或答复。如比选申请人未提出疑问，视为完全理解并同意本竞争性比选文件。一经进入比选程序，即视为比选申请人已详细阅读全部文件资料，完全理解竞争性比选文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

（四）评审的依据为竞争性比选文件和竞选文件。评标委员会判断竞选文件对竞争性比选文件的响应，仅基于竞选文件本身而不靠外部证据。

### 三、比选要求

（一）竞选文件

1.比选申请人应当按照竞争性比选文件的要求编制竞选文件，并对竞争性比选文件提出的要求和条件作出实质性响应，竞选文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

2.竞选文件组成

竞选文件由第七篇“竞选文件编制要求”规定的部分和比选申请人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，比选申请人应按照第七篇“竞选文件编制要求”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由比选申请人自定格式。

（二）联合体

本项目不接受联合体参与比选。

（三）比选有效期：竞选文件有效期为提交竞选文件截止时间起90天。

（四）比选保证金：本项目不适用。

（五）修正错误

1.若比选申请人所递交的竞选文件中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

2.评标委员会按上述修正错误的原则及方法修正比选申请人的报价，比选申请人同意并签字确认后，修正后的报价对比选申请人具有约束作用。如果比选申请人不接受修正后的价格，将失去成为中选人的资格。

（六）提交竞选文件的份数和签署

1.竞选文件一式四份，其中正本一份，副本二份，电子文档一份（电子文档内容应与纸质文件正本一致，如不一致以纸质文件正本为准。推荐采用U盘为电子文档载体）；副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2.在竞选文件正本中，竞争性比选文件第七篇竞选文件编制要求中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

3.竞选文件经济部分需单独密封，不与技术部分装订并密封在一起。

（七）竞选文件的递交

1.竞选文件的密封与标记

1.1竞选文件的正本、副本以及电子文档均应密封送达比选地点，应在封套上注明比选项目名称、比选申请人名称。若正本、副本以及电子文档分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”、“电子文档”字样。

1.2封套的封口处应加盖比选申请人公章或由法定代表人授权代表签字。

2.如果未按上述规定进行密封和标记，比选代理机构对竞选文件误投、丢失或提前拆封不负责任。

（八）比选申请人参与人员

各个比选申请人应当按照规定的时间、地点和方式参与比选。

### 四、中选人的确认和变更

（一）中选人的确认

应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送比选人确认。比选人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选比选申请人中，按照排序由高到低的原则确定中选人，也可以书面授权评标委员会直接确定中选人。比选人逾期未确定中选人且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的比选申请人为中选人。

（二）中选人的变更

中选人拒绝与比选人签订合同的，比选人可以按照评标报告推荐的中标候选比选人顺序，确定排名下一位的中标候选人为中选人，也可以重新开展采购活动。

### 五、成交通知

（一）中选人确定后，将在招商智行（重庆）科技有限公司官网上发布成交结果公告。

（二）结果公告发出同时，比选人将以书面形式发出《中选通知书》。

（三）《中选通知书》将作为签订合同的依据。

### 六、关于质疑和投诉

（一）质疑

比选申请人认为比选文件、采购过程和成交结果使自己的权益收到伤害的，可向比选人或比选代理机构以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的比选申请人。

1.质疑时限、内容

比选申请人认为比选文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向比选人、比选代理机构提出质疑。

1.1比选申请人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.2比选申请人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.3质疑项目的名称以及项目编号；

1.4具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.5事实依据；

1.6必要的法律依据；

1.7提出质疑的日期；

1.8营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明、组织机构代码证）复印件；

1.9法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（比选申请人为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.10比选申请人为自然人的，质疑函应当由本人签字；比选申请人为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.质疑答复

比选人、比选代理机构应当在收到比选申请人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑比选申请人和其他有关比选申请人。

3.其他

比选申请人应按照比选文件要求，在比选文件规定的质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

（二）投诉

1.比选申请人对比选人、比选代理机构的答复不满意，或者比选人、比选代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向比选人监督部门提起投诉。

2.比选申请人应向比选人监督部门递交投诉书和必要的证明材料。

3.投诉书应当使用中文，相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名；相关当事人向比选人监督部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续；相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续。

4.在确定受理投诉后，监督部门自受理投诉之日起30个工作日内（需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内）对投诉事项做出处理决定。

### 七、签订合同

（一）比选人应当自中选通知书发出之日起二十日内，按照竞争性比选文件和中选人竞选文件的约定，与中选人签订书面合同。所签订的合同不得对竞争性比选文件和比选申请人的竞选文件作实质性修改。

（二）竞争性比选文件、比选申请人的竞选文件及澄清文件等，均为签订采购合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（四）比选人要求中选人提供履约保证金的，应当在竞争性比选文件中予以约定。中选人履约完毕后，比选人根据比选文件规定无息退还其履约保证金。

## 第六篇  采购合同

技术开发合同

项目名称：

委托方（甲方）：

受托方（乙方）：

签订时间：

签订地点：

有效期限：

技术开发合同

甲      方：

住  所  地：

法定代表人：

项目联系人：

联系方式：

通讯地址：

乙      方：

住  所  地：

法定代表人：

项目联系人：

联系方式：

通讯地址：

本合同甲方委托乙方开发           项目，并支付开发经费和报酬，乙方接受委托并进行此项研究开发工作。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。

第一条  本合同研究开发项目的要求如下：

1．技术目标：完成附件一技术参数的要求。

2．技术内容：开发完成智能网联云控管理平台的综合管理系统、终端运维管理系统、V2X信息服务系统、数据开放服务系统、数字孪生系统和融合感知算法（园区定制开发）6个系统的开发工作。

3．技术方法和路线：满足附件一技术参数的要求，源代码交付。

4.开发期限：乙方于2024年12月20日前提供达到上线要求的软件产品服务并完成安装部署。

第二条  乙方应在2024年12月10日前向甲方提交研究开发计划。研究开发计划应包括以下主要内容：

1. 开发各个节点时间；

2. 各个开发节点里程碑内容；

3. 开发人员名单；

4. 最终交付验收项目。

本合同履行完毕后，提交上述技术资料至甲方。

第三条  甲方应按以下方式支付研究开发经费和报酬：

1．研究开发经费和报酬含税总额为人民币         元整（大写：        元整）。

其中：（1） 税率为：  增值税；

（2） 未含税金额为：人民币       元；

（3） 增值税税金为：人民币       元；

注：在合同履行过程中，如遇国家税率政策变更，对于合同未履行完毕的部分，在原标的不含税(单)价不变的基础上，按照新税率重新计算标的含税(单) 价/合同总价，并且继续履行，后续不再另行签订补充协议。

2．研究开发经费由甲方 分期支付 乙方。具体支付方式和时间如下：

（1） 乙方取得甲方初步验收合格之日起15个工作日内，甲方向乙方支付合同金额50%；

（2） 乙方取得甲方最终验收合格之日起15个工作日内，甲方向乙方支付合同金额40%；

（3） 本合同质保期满一年，甲方在质保期届满15个工作日内，甲方向乙方支付合同金额10%。

3.付款需提供以下付款资料（包括但不限于）：

（1） 费用结算明细，招商智行（重庆）科技有限公司确认的明细。

（2）  若因为乙方原因导致甲方在履行与客户的合同中承担了相关责任(包括但不限于扣款、减免费用、违约金、赔偿金等损失责任)乙方应当向甲方承担该责任。

（4） 乙方在甲方支付合同款项时，应按各期付款数额以及甲方的要求向甲 方开具符合国家法律法规和标准的增值税专用发票，出具发票的抬头为“招商智行（重庆）科技有限公司”。乙方承诺其开具发票的形式与内容均合法、有效、 完整、准确，不开具或开具不合格的，甲方有权迟延支付应付款项直至乙方开具合格票据之日且不承担任何违约责任，且乙方的各项合同义务仍应按合同约定履行。

（5）乙方应在接到甲方开票要求后开具发票，并须在开具发票之日起【5】 个工作日内将增值税专用发票送达至甲方，甲方签收发票的日期为发票的送达日期。乙方开具的增值税专用发票不合格的，应在接到甲方要求后的【5】个工作日内重新开具合格的增值税专用发票并送达至甲方，乙方自行承担相关费用。

（6）如果乙方有赔偿和/或支付违约金的责任，则甲方有权从最近一笔付款 中扣除相应金额。如果最近一笔付款不足以抵扣违约金的，则可从下一笔付款中继续扣除。

（7）本项目的信息安全责任由乙方承担，乙方需做好日常信息安全防护工作。

乙方开户银行名称、地址和账号为：

名    称：

开户银行：

银行账号：

乙方按以下开票信息向甲方开具合格发票，如遇变更以甲方书面通知为准：

名    称：招商智行（重庆）科技有限公司

税    号：91500107MACNXPWM14

单位地址：重庆市高新区金凤镇新金大道9号1幢

电话号码：023-68142223

开户银行：招商银行股份有限公司重庆南岸支行

银行账号：1239 1610 7710 201

第四条  未经甲方同意，乙方不得将本合同项目部分或全部研究开发工作转让第三人承担。

第五条  在本合同履行中，因出现在现有技术水平和条件下难以克服的技术困难，导致研究开发失败或部分失败，并造成一方或双方损失的，双方按如下约定承担风险损失：由乙方承担所有损失，甲方无需向乙方支付技术服务报酬并有权要求乙方赔偿甲方由此产生的所有损失。

双方确定，认定技术风险的基本内容应当包括技术风险的存在、范围、程度及损失大小等。认定技术风险的基本条件是：

1．本合同项目在现有技术水平条件下具有足够的难度；

2．乙方在主观上无过错且经认定研究开发失败为合理的失败。

一方发现技术风险存在并有可能致使研究开发失败或部分失败的情形时，应当在三日内通知另一方并采取适当措施减少损失。逾期未通知并未采取适当措施而致使损失扩大的，应当就扩大的损失承担赔偿责任。

第六条  在本合同履行中，因作为研究开发标的技术已经由他人公开（包括以专利权方式公开），一方应在三日内通知另一方解除合同。逾期未通知并致使另一方产生损失的，另一方有权要求予以赔偿。

第七条  乙方确定因履行本合同应遵守的保密义务如下：

1. 保密内容（包括技术信息和经营信息）：乙方不得向任何其他单位和人员泄露本合同涉及的任何内容 。

2．涉密人员范围： 参与本合同研制的所有人员。

3．保密期限：五年。

4．泄密责任：承担泄密后的一切经济损失及相关法律责任。

第八条  本合同的变更必须由双方协商一致，并以书面形式确定。

第九条  双方确定以下列标准和方式对乙方的技术服务工作成果进行验收：

1．乙方完成技术服务工作的形式：乙方在其所在地进行相关工作，必要时乙方去甲方指定地方开展相关工作。

2．技术服务工作成果的验收方法：乙方交付的开发成果须满足并达到合同附件一约定的技术要求中各项总体要求和功能实现要求条件，并获得最终业主中国移动通信集团重庆有限公司城三分公司验收合格报告。

第十条  双方确定：

1.本合同所产生的前景知识产权，包括但不限于著作权、专利权、专利申请权、技术秘密，归甲方所有，乙方不得私自以自己或第三方名义提出权利申请、注册或备案等。

2.如甲方决定将本合同的研究开发成果申请专利、著作权登记的或依据法定程序取得其他权利的，乙方应给予必要的配合，包括但不限于参加甲方组织的关于开发成果的讨论会、审核专利申请文件等。

3.乙方承诺：未经甲方书面同意，乙方（包括乙方开发人员）不得商业利用开发成果，也不得将该开发成果前景知识产权以任何方式许可、转让或交换给任何第三方。

4.后续技术成果的归属与分享：本合同生效后，甲乙双方均有权对开发成果进行后续改进，由此产生的具有实质性或创造性技术进步特征的新的技术成果（下称“后续技术成果”）及其权利，归改进方所有。就该后续技术成果的使用事宜，由双方另行签订书面合同。

第十一条  双方确定，按以下约定承担各自的违约责任：

1.如乙方未按约定完成研发工作，甲方有权不支付任何费用,乙方应于收到甲方通知后3个工作日内无条件退还甲方已支付的全部费用及有关资料。

2. 如因乙方原因导致未在合同约定期限内提供达到上线要求的软件产品服务，超过5个工作日，或关键功能节点不符合要求并且无法在10日内修正至预期效果，每超过1天的，乙方须向甲方支付合同金额的万分之五作为违约金。如乙方逾期超过3周，甲方有权单方面解除合同，且无须向乙方支付任何费用，并要求乙方承担合同总价款15%的违约金。

第十二条  双方确定，在本合同有效期内，甲方指定     为甲方项目联系人，乙方指定      为乙方项目联系人。项目联系人承担以下责任：

（1）项目完成时间节点的控制及协调。

（2）项目完成质量的控制。

（3）技术要求的协调。

一方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知另一方，未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。

第十三条  双方确定，出现下列情形，致使本合同的履行成为不必要或不可能的，可以解除本合同：

1．发生不可抗力；

2．双方协商同意。

第十四条  本合同的订立、效力、解释、履行、变更、解除、终止和争议解决均适用中华人民共和国（为本合同之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区）法律，并受其管辖。因本合同产生的，或与本合同有关的任何争议，双方应首先本着友好态度协商解决。若争议无法在一方向另一方提出友好协商的书面通知之日起二十日内通过协商方式予以解决，则任何一方有权向重庆仲裁委员会提起仲裁。

第十五条  双方约定本合同其他相关事项为：双方同意，双方另行签署的附件一，仅为细化和明确本合同下技术服务的部分要求。技术服务要求下的任何条款或约定与本合同不一致的，以本合同的约定为准，本合同未作约定的，以技术服务要求为准。

第十六条  本合同一式二份，具有同等法律效力。

第十七条  本合同经双方签字盖章后生效，有效期壹年。

（以下无正文）

合同签署页

甲方：                          （盖章）

法定代表人/委托代理人：                            （签名）

年     月      日

乙方：                           （盖章）

法定代表人/委托代理人：                            （签名）

年     月      日

印花税票粘贴处：

（以下由技术合同登记机构填写）

合同登记编号：

1．申请登记人：

2．登记材料：（1）

（2）

（3）

3．合同类型：

4．合同交易额：

5．技术交易额：

技术合同登记机构（印章）

经办人：

年    月    日

附件一、技术参数

## 智能网联云控管理平台

智能网联云控管理平台主要包括综合管理系统、终端运维管理系统、V2X信息服务系统、数据开放服务系统、数字孪生系统5个系统，实现对V2X测试过程监控、终端设备运行管理、V2X信息数据监控与服务，以及对外呈现与展示。

### 系统架构

本系统框架基于实验室场景需求进行设计，面向“应用+测试”需求，依托应用标准、测试标准体系构建“基础层-网络层-平台层-应用层”架构，为实验室智能网联场景提供应用与测试服务。

结合车路云一体化建设目标，充分考虑固定式路侧系统、移动式路侧系统以及规模化测试系统，并配套云平台和运维管理系统，实现全方位多场景车路协同应用。如图1所示

- 系统架构图

### 系统网络拓扑图

智能网联云控管理平台基于测试场景需求进行设计，面向“应用+测试”需求，依托应用标准、测试标准体系构建“车-路-云”一体化架构，为智能网联场景提供应用与测试服务。

- 网络拓扑图

### 综合管理系统

本系统主要针对V2X车辆运行管理进行实时状态监控、异常告警、信息发布及相关配置，包括全局监控、视频监控、告警监控、历史轨迹、信息发布、业务设置、监控系统7个模块。

1.3.1全局监控

- 车辆实时监控：基于地图对接入平台的车辆进行实时监控，并对指定车辆进行详细信息监控。

  - 车辆列表：支持列表展示车辆（带OBU）状态信息，可筛查车辆状态信息，显示单车（带OBU）状态，包括车辆编号、定位、速度、航向角等信息展示。

  - 地图监控：支持基于GIS地图对车辆定位进行图形化展示，包括车辆实时位置、编号、车辆类型信息。

  - 单车追踪：支持地图选中指定车辆，列表突出显示该车辆速度和最高车速。

- 路侧实时监控：基于地图对接入平台的路侧设备进行实时监控，并对指定路侧设备进行详细信息监控。

  - 路侧列表：支持列表展示路侧设备状态信息，可筛查路侧设备状态信息，包括设备编号、类型、状态等信息展示。

  - 地图监控：支持基于GIS地图对路侧设备进行图形化展示，包括设备位置、类型、编号信息。

- 实时告警：包括车辆数据丢失预警、车辆越界告警、C-V2X预警。

  - 车辆数据丢失预警：对超过指定时间未收到车辆定位等数据则发出数据丢失预警，基于列表、地图，显示丢失预警信息；

  - 车辆越界告警：基于列表、地图，判断车辆是否超过允许运行电子围栏范围，如果车辆越界则发出告警，基于列表、地图进行展示。

支持地图中选中车辆修改其允许电子围栏范围。

  - C-V2X预警：接收C-V2X预警信息，并对路口等路侧区域发生事件进行预警，基于列表、地图进行展示。

- 地图要求：

  - 地图操作：支持地图缩放、恢复初始位置和比例；

  - 电子围栏：在地图中打开、关闭显示电子围栏；

  - 地图切换：支持二维地图/卫星图/三维地图切换。

1.3.2 视频监控

对车辆、路侧视频进行实时监控，可进行单路视频、多路视频同时监控。

- 车辆视频监控：基于列表显示所有车辆，支持通过矩阵方式进行多路实时视频监控。

- 路侧视频监控：基于列表显示所有路侧视频设备，支持通过矩阵方式进行多路实时视频监控。

1.3.3 告警监控

对车辆、路侧告警进行记录，通过列表进行统一展示，支持检索指定时间、设备、类型告警，并可查看具体告警详细信息。

- 告警列表：记录车辆、路侧告警事件，按照事件上报时间进行记录，包括时间、设备编号、设备类型、告警类型等。

- 告警检索：支持基于时间、设备编号、设备类型、告警类型查看历史告警数据。

- 告警详情：支持查看每一次告警具体信息，包括时间、设备编号、设备类型、告警类型、告警位置（如有）、告警附件（如有）等。

1.3.4 历史轨迹

对车辆运行过程进行轨迹复现，包括指定单个车辆的轨迹回放、同一时间多个轨迹的回放。

- 指定时间内指定车辆轨迹回放，轨迹复现可播放、暂停、加速；

- 指定时间内多个车辆轨迹回放，轨迹复现可播放、暂停、加速。

1.3.5 信息发布

基于列表或地图发布施工、事故信息，支撑V2X信息服务系统通过RSU向车辆发布该信息。

- 施工信息发布：选取发布位置，调用业务系统接口发布、取消发布信息；

- 事故信息发布：选取发布位置，调用业务系统接口发布、取消发布信息；在地图中添加、删除信息点。

1.3.6 业务设置

- 设备管理

对车辆（OBU）、路侧设备（MEC、RSU、雷达、摄像头、信号灯）进行统一管理，包括列表、地图两种模式。

- 在列表中添加车辆（OBU）数据，并设置类型、名称、编号等基础信息；

- 在列表中添加路侧设备数据，并设置类型、名称、编号、IP等基础信息；

- 在地图中添加、删除路侧设备图标，并设置类型、名称、编号、IP等基础信息。

- 区域设置

通过列表对测试区域进行管理，包括测试区名称、描述、电子围栏信息，其中电子围栏基于地图进行管理。

- 基于列表对测试区进行管理，包括测试区、业务区；

- 基于地图对区域进行地理位置管理；

  - 自定义电子围栏区域；

  - 可增加、删除电子围栏；

  - 可修改指定电子围栏。

- 参数设置

对系统监控所需参数进行设置，包括：

- 对数据超时预警时间设置；

- 电子围栏越界预警时间设置；

- 预警类型及图标设置。

1.3.7 监控系统

- 资源监控：CPU情况、内存使用情况、磁盘使用情况、网络带宽监控。

- 服务组件监控：数据库、中间件、消息中间件、业务应用等服务组件运行情况监控。

- 服务性能监控：响应时间、吞吐量监控。

### 终端运维管理系统

本系统主要实现对V2X设备进行运维管理，包括终端资源管理、运维服务管理、测试业务管理、监控系统4个模块。

1.4.1 终端资源管理

提供OBU、RSU多种终端数据基础信息、使用状态、运行状态等终端工作状态查询和监控功能。

1.4.2 运维服务管理

提供满足日常运维工作需求功能，包括终端地图拓扑展示、设备分组管理、设备状态告警提示等。

1.4.3 测试业务管理

对V2X车辆进行测试管理，记录测试时间、测试任务，并统计测试业务信息。

- 创建车辆测试业务

- 支持设备编号、测试编号检索并绑定终端设备

- 支持测试业务统计。

1.4.4 监控系统

- 资源监控：CPU情况、内存使用情况、磁盘使用情况、网络带宽监控。

- 服务组件监控：数据库、中间件、消息中间件、业务应用等服务组件运行情况监控。

- 服务性能监控：响应时间、吞吐量监控。

### V2X信息服务系统

本系统主要实现对V2X交互数据采集记录、交通事件下发管理，包括信息资源管理服务、车路协同业务应用服务、系统监控3个模块。

1、信息资源管理服务

- 对路侧、车载设备数据进行记录、管理，支持检索指定路侧、车辆数据，并查看数据详细内容；

- 支持通过RSU定向发布低频、全局化交通信息（如地图、交通事件）。

2、车路协同业务应用服务

- 基于地图显示信号灯实时状态，切换信号灯相位；

- 基于地图下发标志标牌事件，支持闯红灯预警、交叉路口预警、道路限速、近信号区域预警等车路协同应用场景。

3、监控系统

- 资源监控：CPU情况、内存使用情况、磁盘使用情况、网络带宽监控。

- 服务组件监控：数据库、中间件、消息中间件、业务应用等服务组件运行情况监控。

- 服务性能监控：响应时间、吞吐量监控。

### 数据开放服务系统

本系统主要实现对外提供本系统开放openAPI接口服务，包括接口列表管理、调用记录管理、接口鉴权管理等功能。

（1）接口列表管理；

（2）调用记录管理；

（3）接口鉴权管理。

- （4）监控系统

1）资源监控：CPU情况、内存使用情况、磁盘使用情况、网络带宽监控。

2）服务组件监控：数据库、中间件、消息中间件、业务应用等服务组件运行情况监控。

3）服务性能监控：响应时间、吞吐量监控。

### 数字孪生系统

本系统主要实现对学院园区内部署的V2X系统运行进行实时监控、可视化呈现，具体包括三维地图交互展示、三维感知交互展示、实时信号灯展示功能。

1.7.1 三维地图交互展示

通过建立学院园区三维模型，可视化展示网联信号灯、激光雷达、视觉感知单元、RSU等路侧设备部署情况，实时监控测试车辆运行情况，快速切换不同三维场景视角。

1.7.2 三维感知交互展示

通过边缘计算系统在前端实时感知现场交通目标信息，基于三维数字建模技术，可视化展示实时道路状态。

1.7.3 实时信号灯展示

通过边缘计算单元获取路口实时配时信息，大屏系统中选择路侧智能信号灯，显示路口信号灯各方向实时信号配时信息。

1.7.4 监控系统

- 资源监控：CPU情况、内存使用情况、磁盘使用情况、网络带宽监控。

- 服务组件监控：数据库、中间件、消息中间件、业务应用等服务组件运行情况监控。

- 服务性能监控：响应时间、吞吐量监控。

## 安装调试

2.1 交货期

乙方需在2024年12月20日前完成系统整体交付，达到最终验收标准。无正当理由拖延项目进度超过5个工作日，或关键功能节点不符合要求并且无法在10日内修正至预期效果，每超过1天的，乙方须向甲方支付合同金额的0.5%作为违约金。

2.2 交货方式

系统联调后，应配合车辆、作业设备等硬件功能进行整体交付。乙方应在甲方指定地点驻场开发，包括但不限于项目管理、需求制定、产品设计、前后端开发、接口对接系统部署和系统联调。乙方应承诺项目全流程驻场开发，并在指定应用地点完成系统软硬件部署、联调。

2.3 其他

乙方所提供的需求文档、总体设计文档、详细设计文档、数据库设计文档、操作文档等应按最终调试设备结果进行更新。

在设备接口对接及系统安装调试过程中，乙方应承诺严格遵守甲方的现场安全管理规定，并提供相关安全管理办法。

## 项目验收

3.1 试运行

设备安装调试完毕后进行测试试验，待所有功能和性能指标满足技术要求之后，设备试运行15日。

3.2 终验收

通过以上工作，充分证明合同规定的内容得到履行后，连续30日满足验收文档要求的，双方签订终验收报告。在终验收之前乙方提交正确完整的技术资料和系统源码。

附件二、 供应商廉洁自律承诺书

供应商廉洁自律承诺书

为保证本公司（单位）与招商智行（重庆）科技有限公司（以下简称招商智行）的正常业务交往与合作，确保双方工作人员公正履行职务，预防和遏制双方交往合作中违纪违法问题的发生，本公司（单位）自愿作出以下承诺：

一、在与招商智行的业务交往与合作中，严格遵守国家招投标、采购、反腐败、反商业贿赂、反不正当竞争等相关法律法规和招商智行相关规章制度要求，并积极配合执行。坚持公平、公开、公正、诚信原则，竭诚为招商智行提供合法、合规、优质、廉洁的服务。

二、在与招商智行的业务交往与合作中，不以任何形式违反相关法律法规或招商智行相关规章制度要求，不得实施下列行为：

1.以欺诈、合谋、串通、贿赂等不正当手段，获取或维持招商智行的供应商资格。

2.擅自与招商智行工作人员就合作有关事项进行私下商谈或达成默契。

3.向招商智行工作人员及其近亲属、特定关系人赠送礼品、礼金、卡券、有价证券、股份等财物或权益。

4.为招商智行工作人员及其近亲属、特定关系人提供可能影响公正履行职务的旅游、宴请、娱乐、健身等高消费活动。

5.支付或报销应由招商智行工作人员及其近亲属、特定关系人承担的费用。

6.与招商智行工作人员及其近亲属、特定关系人发生以借贷等名义的经济往来。

7.以无偿、象征性收费或明显低于市场价格向招商智行工作人员及其近亲属、特定关系人提供物品、服务等，或以明显高于市场价格向其购买物品或服务等。

8.允许招商智行工作人员及其近亲属、特定关系人在本公司（单位）或关联单位投资，或安排其担任本公司（单位）或关联单位的重要职务或相关联职务，或为其日常生活、营利活动提供便利条件。

9.在涉嫌违纪违法问题线索的审查调查工作中，向招商智行提供虚假的信息、材料等证据、线索，或拖延、妨碍招商智行开展审查调查工作。

10.其他违反相关法律法规或招商智行相关规章制度要求的不廉洁行为。

三、本公司（单位）承诺，加强对本公司（单位）工作人员的教育管理，严格遵守本承诺书承诺事项。如有违反，经调查属实，本公司（单位）自愿承担相应责任并赔偿相应损失。

四、本承诺书一式二份，双方各持一份，自承诺人盖章与代表人签字之日起生效。

承诺人（盖章）：

代表人（签字）：

年    月    日

## 第七篇  竞选文件编制要求

一、经济部分

（一）竞争性比选报价函

（二）分项报价明细表

二、技术部分

（一）工作方案

（二）技术响应偏离表

三、商务部分

（一）商务响应偏离表

（二）其它优惠服务承诺

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）特定资格条件证明文件（如果有）

- 其他应提供的资料

其他与项目有关的资料（自附）

### 一、经济部分

（一）竞争性比选报价函

- 竞争性比选报价函

（比选人名称）：

我方收到____________________________（项目名称）的竞争性比选文件，经详细研究，决定参加该项目的比选。

- 我方愿意按照竞争性比选文件中的一切要求，提供本项目采购内容的工作及相关服务，比选含税报价为人民币大写：     元，人民币小写：     元，增值税税率：      。

2、我方现提交的竞选文件为：竞选文件正本   份，副本   份，电子文档   份。

3、我方承诺：本次比选的有效期为90天。

4、我方完全理解和接受贵方竞争性比选文件的一切规定和要求及评审办法。

5、我方若成为中选人，将按照最终比选结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

6、我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。

7、我方同意按竞争性比选文件规定，交纳竞争性比选文件要求的比选保证金。如果我方成为中选人，保证在接到中选通知书前，向比选代理机构交纳竞争性比选文件规定的比选代理服务费。

8、我方未为比选项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

比选申请人（公章）或自然人签署：

年   月   日

（二）分项报价明细表

分项报价明细表

项目名称：

| 序号 | 名称 | 相关信息 | 数量 | 含税单价 | 含税总价 | 税率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 含税总计 |  |  |  |  |  |

单位：元   币种：人民币

比选申请人：                               法定代表人或法定代表人授权代表：

（比选申请人公章）                                     （签字或盖章）

年   月   日

注：

1.请比选申请人完整填写本表；

2.该表可扩展，并逐页签字或盖章。

### 二、技术部分

（一）产品方案（格式自定，建议按照评审标准技术部分内容编写）

（二）技术响应偏离表

技术响应偏离表

- 项目名称：

| - 序号 | - 采购需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

比选申请人（公章）或自然人签署：                 法人授权代表或自然人：

（签字或盖章）

年     月     日

注：

1、本表即为对本项目“第二篇  比选项目服务需求”中所列技术要求进行比较和响应；

2.该表可扩展。

### 三、商务部分

（一）商务响应偏离表

商务响应偏离表

对于竞争性比选文件的商务要求，如有任何偏离请如实填写下表：

| - 序号 | - 比选项目需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

比选申请人（公章）或自然人签署：       法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（签字或盖章）

年     月     日

注：

1、本表即为对本项目“第三篇 采购商务需求”中所列服务要求进行比较和响应；

2、该表可扩展。

（二）其它优惠服务承诺（格式自定）

### 四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

项目名称：

致：                     （比选人名称）：

（法定代表人姓名）在                       （比选申请人名称）任    （职务名称）职务，是（比选申请人名称）              的法定代表人。

特此证明。

（比选申请人公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：

致：                     （比选人名称）：

（比选申请人法定代表人名称）是                    （比选申请人名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的比选、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 比选申请人法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（比选申请人公章）

年   月   日

（四）基本资格条件承诺函

基本资格条件承诺函

致                      ：

（比选申请人名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在比选项目评审（评标）环节结束后，随时接受比选人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合竞争性比选文件规定的基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（比选申请人公章或自然人签署）

年   月   日

（五）特定资格条件证明文件（如果有）

五、其他应提供的资料

其他与项目有关的资料（自附）

（结束）